# Formato: Product Backlog (Metodología SCRUM)

El Product Backlog es una lista priorizada de funcionalidades, mejoras, correcciones y tareas que representan el trabajo pendiente del producto. Este formato permite registrar, gestionar y dar seguimiento a los elementos del backlog, alineados con los objetivos del proyecto y las necesidades del cliente o usuario final.

## 1. Datos Generales

• Nombre del Proyecto: MECANICSWEB

• Product Owner: Hana Nicole Gonzales Sanchez

• Scrum Master: Jariff Ramiro Argaez Mendez

• Equipo de Desarrollo: Hana Nicole Gonzales Sanchez

Jariff Ramiro Argaez Mendez

Hector Lopez 	Cano

Victor Jose Hernandez Rodriguez

Seth Gonzales Ponce

• Fecha de Creación: Viernes 14 de septiembre del 2025 --------------14-11-25

• Última Actualización: Viernes 14 de septiembre del 2025 --------------14-11-25

## 2. Elementos del Product Backlog

Cada ítem del backlog debe estar claramente definido, estimado y priorizado por el Product Owner. Los elementos más prioritarios serán abordados en los sprints iniciales.

| ID | Título / Elemento del Backlog | Tipo de Ítem (HU / Tarea / Bug) | Descripción | Prioridad | Puntos de Historia / Esfuerzo | Estado | Sprint Asignado | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Registro de Usuario | HU | Permitir a los usuarios registrarse mediante formulario. | Alta | 5 | En progreso | Sprint 1 | Seth Ponce | Validar campos obligatorios. |
| PB-02 | Inicio de Sesión | HU | Implementar autenticación de usuarios registrados. | Alta | 3 | En progreso | Sprint 1 | Jariff Argaez, Seth Ponce | Integrar JWT. |
| PB-03 | Diseño del Dashboard | Tarea | Diseñar la interfaz del panel principal. | Media | 2 | Terminado | Sprint 2 | Héctor López | Esperar validación del Product Owner. |
| PB-04 | Optimización de carga | Mejora | Reducir el tiempo de carga a menos de 2 segundos. | Baja | 3 | Pendiente | Sprint 3 | Víctor Hernández, Héctor López | Realizar pruebas de rendimiento. |
| PB-05 | Búsqueda por ubicación y puntuación | HU | Filtrar talleres por ubicación y puntuación para encontrar los mejores cerca de mí. | Alta | 5 | Pendiente | Sprint 3 | Víctor Hernández, Héctor López | Basado en RF-01. Validar filtros y orden orgánico. |
| PB-06 | Registro y perfil del taller | HU | Registro completo del taller con validación y fotos. | Alta | 4 | Pendiente | Sprint 1 | Hana González, Jariff Argaez, Seth Ponce | Basado en RF-02. Validar edición y fotos. |
| PB-07 | Validación de formulario de registro | Tarea | Implementar validaciones para campos obligatorios y formato de teléfono. | Alta | 2 | Pendiente | Sprint 1 | Jariff Argaez, Seth Ponce | Complementa PB-06. Validar antes de guardar. |
| PB-08 | Calificación y reseña de usuarios | HU | Permitir a usuarios registrados dejar reseñas y puntuaciones. | Media | 3 | Pendiente | Sprint 2 | Víctor Hernández, Héctor López, Seth Ponce | Basado en RF-03. Solo usuarios logueados. |
| PB-09 | Visualización del perfil del taller | HU | Mostrar perfil completo del taller con mapa, reseñas y puntuación. | Alta | 4 | Pendiente | Sprint 2 | Jariff Argaez, Seth Ponce, Hana González, Héctor López, Víctor Hernández | Basado en RF-04. Alta prioridad. |
| PB-10 | Renderizado del mapa en perfil | Tarea técnica | Integrar API de mapas para mostrar ubicación del taller. | Alta | 3 | Pendiente | Sprint 2 | Seth Ponce Héctor López, Víctor Hernández | Complementa PB-09. Usar coordenadas GPS. |
| PB-11 | Seguridad de los datos | HU | Proteger datos personales y contraseñas con hashing y HTTPS. | Alta | 5 | Pendiente | Sprint 3 | Jariff Argaez, Seth Ponce, Hana González, Héctor López, Víctor Hernández | Basado en RNF-01. Revisar protocolos. |

## 3. Descripción de los Campos

ID: Identificador único del ítem (ejemplo: PB-01, PB-02).

Título / Elemento del Backlog: Nombre breve y representativo del ítem.

Tipo de Ítem: Indica si es una Historia de Usuario (HU), Tarea técnica o Bug.

Descripción: Breve explicación de lo que se debe implementar o corregir.

Prioridad: Nivel de importancia: Alta, Media o Baja.

Puntos de Historia / Esfuerzo: Medición relativa del esfuerzo necesario para completarlo.

Estado: Etapa actual del ítem: Pendiente, En progreso o Completado.

Sprint Asignado: Número o nombre del sprint donde será abordado.

Responsable: Miembro del equipo a cargo del desarrollo o revisión.

Comentarios: Notas adicionales, dependencias o decisiones del Product Owner.